Buổi họp Planning Meeting 1 được tổ chức tại Zoom vào ngày 31/5/2022 lúc 20h

**Các thành viên tham dự:**

* Nguyễn Hoàng Luân
* Cao Nhật Đức
* Huỳnh Ngọc Sơn
* Nguyễn Đăng Mạnh Tú
* Đoàn Hữu Lộc

**Nội dung buổi họp:**

* Bàn bạc và đưa ra các công việc cần phải làm cho sprint kế tiếp. Cụ thể là Sprint 2

**Kết quả buổi họp:**

| **Problem** | **Assign** | **Người thực hiện** | **Start time** | **End time** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Plan | Introduction | Nguyen Hoang Luan | 30/5/2022 | 1/6/2022 |
| Project Overview | Cao Nhat Duc | 30/5/2022 | 1/6/2022 |
| Organizational Structure | Huynh Ngoc Son | 30/5/2022 | 1/6/2022 |
| Roles and Responsibilities | Nguyen Dang Manh Tu | 30/5/2022 | 1/6/2022 |
| Project Estimates | Doan Huu Loc | 30/5/2022 | 1/6/2022 |
| Project Plan | Nguyen Hoang Luan (team support) | 30/5/2022 | 1/6/2022 |
| Project Monitoring and Control | Nguyen Hoang Luan | 30/5/2022 | 1/6/2022 |
| Vision Document | Introduction | Nguyen Dang Manh Tu | 2/6/2022 | 4/6/2022 |
| Positioning | Nguyen Dang Manh Tu | 2/6/2022 | 4/6/2022 |
| Stakeholder and User Descriptions | Huynh Ngoc Son | 2/6/2022 | 4/6/2022 |
| Product Features | Cao Nhat Duc  Doan Huu Loc | 2/6/2022 | 4/6/2022 |
| Other Product Requirements | Cao Nhat Duc  Doan Huu Loc | 2/6/2022 | 4/6/2022 |
| Weekly Report | Planning meeting report | Nguyen Hoang Luan | 30/5/2022 | 31/5/2022 |
| Weekly scrum meeting report | Nguyen Hoang Luan | 3/6/2022 | 4/6/2022 |
| Review meeting report | Nguyen Hoang Luan | 5/6/2022 | 5/6/2022 |

**Đánh giá buổi họp:**

* Các thành viên đã có tìm hiểu sơ lược về các công việc cần làm ở sprint tiếp theo.
* Họp đúng giờ và chú trọng vào chất lượng buổi họp.